风险管理

| 风险类型 | 风险描述 | 风险等级 |
| --- | --- | --- |
| 技术选型风险（技术） | 选择复杂框架（如Vue.js/Spring Boot）超出团队能力，导致开发停滞 | 高风险 |
| 功能实现风险（技术） | 智能推荐算法开发失败，核心功能缺失 试图实现过多扩展功能，核心功能完成率降低 | 高风险 |
| 团队协作风险（项目管理） | 接口定义混乱或代码合并冲突，导致联调失败 | 高风险 |
| 时间管理风险（项目管理） | 低估开发周期，核心功能未按时完成 | 高风险 |
| 法律合规风险 | 未遵守《个人信息保护法》，使用真实数据导致法律纠纷 | 中风险 |
| 资源不足风险 | 本地服务器性能不足，无法支持高并发测试 | 低风险 |
| 部署与测试风险 | 本地运行正常但部署后出现跨域、路由错误等兼容性问题 | 中风险 |
| 数据安全风险 | 简历/联系方式未加密存储或传输，引发数据泄露 | 高风险 |

1、技术选型风险

应对措施：

简化技术栈：采用团队熟悉的技术（如Node.js+Express后端 + Bootstrap前端），避免使用Spring Boot/Vue.js等学习成本高的框架。

技术验证：开发前搭建技术原型（如简历上传Demo），验证可行性。

备选方案：若ORM工具学习困难，直接使用原生SQL操作MySQL；保留技术降级预案。

2、功能实现风险

应对措施：

功能裁剪：将“智能推荐”简化为标签筛选（如“Java工程师”匹配“Java技能”）；使用开源NLP工具（如jieba分词）实现关键词匹配；

分阶段开发：优先实现核心功能（登录注册、简历管理、职位发布），扩展功能（如数据可视化）延后。

第三方替代：使用开源库（如Apache Tika）解析PDF简历，避免自研算法。

3、团队协作风险

应对措施：

接口文档：用Swagger或Markdown定义API路径、参数及响应格式。

分模块开发：按角色分配独立模块。

每日站会：10分钟同步进度，记录卡点并分配责任人。

5. 时间管理风险

应对措施：

甘特图规划+每周进度监控：拆分任务至1-3天粒度，预留20%缓冲时间。

优先级排序：70%时间投入核心功能，20%用于界面优化，10%用于扩展功能

6法律合规风险

应对措施：

本地化部署：系统仅限校园网访问，禁止公网开放。

免责声明：在登录页标注“本系统为教学项目，数据均为模拟”。

权限隔离：企业用户无法下载简历，仅支持站内信联系。

7.资源不足风险

应对措施：

云资源申请：利用学生优惠（如AWS Educate、阿里云高校计划）部署测试环境。

性能优化：使用Redis缓存高频数据（如岗位列表），静态资源托管至OSS/CDN.

8、数据安全风险

应对措施：

加密传输：强制使用HTTPS，敏感字段（如手机号）AES加密存储。

权限控制：基于RBAC模型，企业用户仅可查看简历非敏感字段（如技能、学历）。

模拟数据：所有测试数据使用虚构信息（如“张三+虚拟手机号”）。

9、部署与测试风险

应对措施：

早期部署：使用Heroku/Vercel免费平台，每周部署一次测试环境。

跨域处理：后端配置CORS白名单，前端使用代理模式。

自动化测试：Postman测试所有API，导出测试报告作为附件。

风险暴露：风险暴露（Risk Exposure）是项目管理中用于量化某一风险对项目潜在威胁的严重性的核心指标。风险暴露值 = 风险发生概率 × 风险影响程度

用什么工具减轻各种风险？

| 风险类型 | 工具 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 技术选型 | 技术原型验证（Express Demo） | 快速验证技术可行性 |
| 数据安全 | SonarQube、SQLMap | 代码漏洞扫描、渗透测试 |
| 团队协作 | Swagger、Git Flow | API文档化、分支管理 |
| 进度监控 | Cluckup团队协作平台+Gantt跟踪 | 任务跟踪、进度可视化 |
| 法律合规 | OWASP ZAP | 安全策略合规性检查 |